FAMILY ATLAS

沉浸式景点探索

最终施工清单 V1.0

用途：项目负责人逐项验收；与 Agent 施工方案配套使用。

施工原则 先审计现有仓库，再按阶段施工；复用现有技术栈；不修改已经冻结的产品规则；每个阶段必须通过验收门后才能进入下一阶段。

# 使用说明

本清单只覆盖首期山地、水域、水下三套场景。

每个阶段完成后必须满足验收点，才能进入下一阶段。

“通过”应以可运行页面、代码文件、测试结果或截图为证据。

未通过项目不得用“后续优化”代替；必须明确阻塞原因和处理计划。

# 最终施工阶段总览

| 阶段 | 名称 | 目标 | 核心交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 仓库审计 | 确认现有系统与施工入口 | 审计报告、文件计划、回滚方案 |
| P1 | 公共骨架 | 建立对象、场景、主题和状态基础 | 类型、Schema、状态机、注册表 |
| P2 | 地图与壳层 | 完成进入、抵达、探索、总结、返回 | 公共流程可用 |
| P3 | 公共主题 | 完成单主题与三联动机制 | 主题切换无污染 |
| P4 | 山地 | 完成山地五主题闭环 | 山地 E2E |
| P5 | 水域 | 完成水域五主题闭环 | 水域 E2E |
| P6 | 水下 | 完成独立水下五主题闭环 | 水下 E2E |
| P7 | 可信与风险 | 统一实况/预览/演示口径 | 来源、标识、控制完整 |
| P8 | 业务闭环 | 动态适配、总结、Journey 等入口 | 真实业务连接 |
| P9 | 质量交付 | 异常、无障碍、测试与交付 | DoD 全通过 |

# P0｜开工门槛与仓库审计

| 编号 | 施工项 | 验收点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 读取并总结现有前端、地图、状态管理、数据层、路由、测试和部署方式。 | 输出《仓库审计报告》；不得直接重构。 | Agent |
| P0-02 | 定位现有地图探索页、POI 数据结构、Journey/心愿入口和目的地详情入口。 | 列出实际文件路径和依赖关系。 | Agent |
| P0-03 | 确认现有地图与三维相关依赖；优先复用，禁止无理由替换。 | 形成技术复用/补充决策表。 | Agent |
| P0-04 | 确认当前实时数据、典型景色数据和风险提醒来自哪里。 | 标注可复用接口、缺失项和临时数据策略。 | Agent |
| P0-05 | 冻结首期范围：山地、水域、水下；其他场景不施工。 | 施工计划中无生态荒野、人文城市、工程线路实现任务。 | Agent/用户 |

# P1｜公共骨架

| 编号 | 施工项 | 验收点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 建立探索对象统一模型：点、区域、线路、活动场所、时间现象。 | 现有 POI 可无损映射到新模型。 | Agent |
| P1-02 | 建立六个场景家族枚举，首期启用山地、水域、水下。 | 未启用家族返回标准降级结果。 | Agent |
| P1-03 | 建立沉浸探索状态机。 | 支持进入、抵达、探索、主题激活、总结、返回和降级。 | Agent |
| P1-04 | 建立统一主题模型：看什么、怎么体验、适合谁、注意什么、动态第五主题。 | 所有首期场景使用同一公共接口。 | Agent |
| P1-05 | 建立场景定义、锚点、玩法、人群、风险和旅行总结的数据契约。 | 提供类型定义和示例数据。 | Agent |

# P2｜地图进入、退出与页面层级

| 编号 | 施工项 | 验收点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | 点击探索对象进入沉浸模式，转场中仅显示必要信息。 | 地点名称、类型、预览条件可见；无大面板干扰。 | Agent |
| P2-02 | 抵达后先展示纯场景，再渐进出现探索入口。 | 首次信息仅含名称、核心景观和主要玩法。 | Agent |
| P2-03 | 转场可取消；快速切换目标时取消旧任务。 | 无动画排队、无旧场景残留。 | Agent |
| P2-04 | 退出后恢复地图中心、缩放、选中对象和列表状态。 | 返回后上下文与进入前一致。 | Agent |
| P2-05 | 保留非沉浸式信息入口。 | 关闭动态表现后仍可完成查看与决策。 | Agent |

# P3｜公共交互主题

| 编号 | 施工项 | 验收点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| P3-01 | 实现单主主题规则。 | 同一时间仅一个主题处于激活态。 | Agent |
| P3-02 | 切换主题时清理上一主题的标签、场景变化和说明。 | 多次切换无状态叠加污染。 | Agent |
| P3-03 | 标签点击同时改变场景、空间标签和说明内容。 | 三者缺一即不通过验收。 | Agent |
| P3-04 | 空间标签锚定到峰顶、路线、活动区、生态区或风险区。 | 标签移动与场景位置关系正确。 | Agent |
| P3-05 | 默认预览按 Journey 月份→用户月份→当前月份→代表性时段。 | 规则可测试、可解释。 | Agent |

# P4｜山地场景

| 编号 | 施工项 | 验收点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| P4-01 | 完成山地默认抵达场景。 | 展示高差、峰顶、主要观景点和核心玩法。 | Agent |
| P4-02 | “看什么”支持适用的红叶、积雪、云海、日出、雪线等景色。 | 切换后观景点和说明同步变化。 | Agent |
| P4-03 | “怎么体验”支持轻松观景、亲子短途、徒步、登山、摄影。 | 不同玩法显示不同路线、坡度、时长和设施。 | Agent |
| P4-04 | “适合谁”按人群筛选路线、设施和风险。 | 亲子与专业模式结果明显不同。 | Agent |
| P4-05 | 第五主题实现自然与地质观察。 | 支持海拔植被、岩层或适用地质信息。 | Agent |
| P4-06 | “注意什么”实现适用的雷暴、落石、泥石流或雪崩演示。 | 包含原因、发展、影响区、判断信号和行动建议。 | Agent |

# P5｜水域场景

| 编号 | 施工项 | 验收点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| P5-01 | 完成湖泊/海岸默认抵达场景。 | 展示水面、岸线、主要观景点和玩法区域。 | Agent |
| P5-02 | “看什么”支持清晨薄雾、晴天倒影、傍晚及季节岸线景观。 | 光景变化与观景点、说明同步。 | Agent |
| P5-03 | “怎么体验”支持湖边漫步、游船、独木舟、SUP、骑行、摄影。 | 不同玩法显示路线、区域和限制。 | Agent |
| P5-04 | “适合谁”按家庭和经验筛选活动。 | 儿童、老人和初学者不会看到不适用的高风险玩法。 | Agent |
| P5-05 | 第五主题实现水域生态观察。 | 支持候鸟、水生生态或岸线生态的适用内容。 | Agent |
| P5-06 | “注意什么”实现风浪、低水温、薄冰或水位变化。 | 分别说明对岸边和水上活动的影响。 | Agent |

# P6｜水下场景

| 编号 | 施工项 | 验收点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| P6-01 | 水下作为独立完整场景，不作为水域短特效。 | 拥有独立主题、状态和总结。 | Agent |
| P6-02 | 实现从水面到水下的完整进入叙事。 | 进入后状态与水面场景彻底切换。 | Agent |
| P6-03 | “看什么”展示能见度、光线、水温和代表性生态区域。 | 信息不足时只展示生态类别，不编造物种。 | Agent |
| P6-04 | 有可靠数据时展示鱼种/生物名称、常见深度和季节。 | 统一使用“通常有机会观察到”，无固定概率。 | Agent |
| P6-05 | “怎么体验”区分浮潜、体验潜水、持证潜水、水下摄影和生态观察。 | 不同模式显示不同深度、范围和条件。 | Agent |
| P6-06 | 第五主题实现水下生态。 | 鱼群或生态对象可进入场景并绑定空间标签。 | Agent |
| P6-07 | “注意什么”实现海流、能见度下降和水面风浪。 | 风险变化会影响路线与活动建议。 | Agent |

# P7｜可信数据、风险和内容口径

| 编号 | 施工项 | 验收点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| P7-01 | 当前实况、典型景色预览、风险演示使用不同状态标识。 | 任何页面均不可混淆三种状态。 | Agent |
| P7-02 | 当前实况显示来源和更新时间。 | 缺少来源时不得标记为实况。 | Agent |
| P7-03 | 景色预览标记为典型季节或历史可靠特征。 | 不冒充实时画面。 | Agent |
| P7-04 | 风险演示明确标记“非当前实况”。 | 当前有官方提醒时单独展示来源入口。 | Agent |
| P7-05 | 风险支持暂停、重播、恢复平静，不按固定时长消失。 | 用户拥有完整控制权。 | Agent |
| P7-06 | 动物、鱼类和季节景观不表达为必然出现。 | 文案通过自动化测试或内容校验。 | Agent |

# P8｜适配结论、总结与 Journey 闭环

| 编号 | 施工项 | 验收点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| P8-01 | 取消固定星级，输出动态适配结论。 | 结论基于用户、日期、玩法和可用条件。 | Agent |
| P8-02 | 沉浸探索结束生成旅行判断总结。 | 包含时间/景色、玩法、人群适配、风险和准备。 | Agent |
| P8-03 | 总结提供加入心愿、查看准备、加入 Journey/继续规划、返回地图。 | 所有按钮接入现有真实流程或明确降级。 | Agent |
| P8-04 | 总结结果可由当前探索选择生成，不写死。 | 切换玩法或人群后总结相应变化。 | Agent |

# P9｜异常、性能与质量保证

| 编号 | 施工项 | 验收点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| P9-01 | 资源未就绪时显示占位或等价信息，不阻断流程。 | 场景失败仍能完成旅行判断。 | Agent |
| P9-02 | 支持低动态/低性能模式。 | 关闭增强效果后核心交互仍可用。 | Agent |
| P9-03 | 处理快速切换、重复点击、返回中断、页面卸载和请求取消。 | 无内存泄漏、无残留音效/标签/状态。 | Agent |
| P9-04 | 完成单元、集成和端到端测试。 | 覆盖三套场景、五个主题、风险与总结闭环。 | Agent |
| P9-05 | 完成可访问性与键盘操作检查。 | 关键操作可聚焦、可取消、可读。 | Agent |
| P9-06 | 提交施工报告、文件清单、测试结果和未完成项。 | 交付物完整、可回滚。 | Agent |

# 最终上线门

| 编号 | 验收维度 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| GATE-01 | 范围 | 仅山地、水域、水下进入首期；无未授权扩展。 |
| GATE-02 | 完整闭环 | 地图进入、五主题探索、总结、业务行动和返回全部可用。 |
| GATE-03 | 可信度 | 实况、典型预览和风险演示全程无混淆。 |
| GATE-04 | 风险 | 原因、过程、影响区、信号、行动建议和播放控制完整。 |
| GATE-05 | 水下 | 独立场景、穿水进入、生态、玩法和风险完整。 |
| GATE-06 | 适配 | 无固定星级；结论随人群、日期和玩法改变。 |
| GATE-07 | 降级 | 资源失败和减少动态效果时仍能完成旅行判断。 |
| GATE-08 | 质量 | 自动化测试、键盘操作、资源清理和回滚验证通过。 |