FAMILY ATLAS

Agent 施工方案 V2.0

融合修订版 · 面向 Codex 与工程执行

| 文档版本 | 2.0 |
| --- | --- |
| 适用对象 | Codex / AI Agent、工程团队、技术评审 |
| 定稿日期 | 2026年7月 |

探索世界 · 准备出发 · 保存人生

目录

01  全局硬性约束

02  技术方案最终决策

03  仓库结构修订

04  领域模型增量修订

05  API契约增量

06  数据同步子系统

07  自适应首页施工规格

08  游戏化Unlock Quest

09  Memory Chain前置

10  分期施工里程碑

11  测试与质量门槛

12  Codex执行指令

对应产品文档：《Family Atlas 产品设计说明书 V3.0（融合定稿版）》

施工对象：Codex / AI Agent / 工程团队

技术决策原则：**保留现有实现栈，增量演进，不进行无价值的框架重写**

特别说明：本方案基于现有产品文档、Agent施工文档和已展示的PC/移动原型确定；执行前必须由Agent对实际代码仓库完成基线审计，以代码事实覆盖文档假设。

0. 全局硬性约束

1. **自适应首页**：根路由不得固定为旅行列表或固定地球。存在未完成 Journey 时默认进入 Journey Focus；新用户或无未完成 Journey 时进入 World Explore；始终提供双向切换。

2. **快照原则**：清单、装备、知识进入 PrepPlan/Journey 时 deep-copy，保留来源和版本，禁止直接引用可变模板。

3. **默认私密**：所有数据默认 private；分享必须使用 ShareCopy 冻结副本。

4. **AI草稿态**：AI生成的节点、摘要、文案、规则解释均为 draft，确认后才能进入正式档案。

5. **解锁语义**：解锁仅表示用户准备完成，不等于官方签证/入境许可。

6. **清单门槛**：HARD不可waive；ACKNOWLEDGED可waive但必须填写原因；ADVISORY不影响解锁。

7. **实时数据透明**：最新数据同步必须展示来源、更新时间、进度和部分失败；签证/入境规则优先官方来源。

8. **不做用户排行榜**：允许T1/T2/T3目的地编辑分级和个性化排序；禁止用户竞争榜、粉丝榜和家庭攀比。

9. **性能降级**：所有3D页面必须具备粒子减档→环境关闭→地形关闭→MapLibre 2D降级，不允许白屏。

10. **可撤销**：删除、公开分享、批量整理和AI应用必须可确认、可撤销；删除软删除30天。

11. **V1-V3单Owner**：成员为档案成员，可分配任务，由Owner确认；V4才开放真实多账号协作。

12. **不做范围**：导航、实时路况、预订交易、社区评论/关注/点赞、绕过限制的爬虫、用户竞争排行榜。

1. 技术方案最终决策

1.1 决策结论

保留现有技术路线，不迁移到Next.js，不重建前后端：

| 层 | 最终选型 | 决策 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | TypeScript strict | 保留，前后端共享类型 |
| Monorepo | pnpm workspaces + Turborepo | 保留 |
| 前端 | React 18 + Vite + react-router v6 | 保留，不因新首页重写框架 |
| 状态 | Zustand + TanStack Query | 保留；新增home/data-sync stores |
| UI | Tailwind CSS + Radix UI + `@atlas/ui` | 保留；新增Quest/Icon/Progress组件 |
| 3D | CesiumJS + deck.gl | 保留；地球、地形、足迹与媒体叠加 |
| 2D降级 | MapLibre GL | 保留 |
| 后端 | Node.js + Fastify + Prisma | 保留 |
| 数据库 | PostgreSQL 15 + PostGIS | 保留；适合足迹buffer、区域求交和空间媒体 |
| 对象存储 | S3兼容，开发MinIO | 保留 |
| 队列 | BullMQ + Redis | 保留；新增数据同步、长图/PDF、AI任务 |
| 媒体 | sharp + ffmpeg + exifr | 保留 |
| 轨迹 | `@atlas/track` + fast-xml-parser | 保留 |
| AI | 服务端统一网关 | 保留草稿态，不允许浏览器直连 |
| 最新数据 | Provider Adapter + BullMQ + SSE | 新增；API优先，合规爬虫为受控后备 |
| 测试 | Vitest + Playwright + supertest | 保留 |

1.2 为什么不切换技术栈

已有方案和原型围绕React/Vite、Cesium和Fastify/PostGIS拆分，迁移不会产生产品价值。

Cesium适合全球地球、3D地形和相机飞行；PostGIS适合轨迹走廊和区域点亮。

BullMQ已经适合媒体导入、视频转码和AI任务，同样适合“同步最新数据”进度任务。

新需求主要是路由判定、数据同步和交互状态增加，不需要框架重构。

1.3 执行前代码基线审计

Agent开始施工前必须输出 docs/current-baseline.md：

当前package.json与锁文件；

React/Vite/Cesium/Fastify/Prisma实际版本；

已实现路由和页面；

已存在数据库迁移；

已实现Journey、地图、照片三层和分享能力；

当前测试和构建状态；

文档与代码不一致项。

原则：代码已存在且可用的能力不得为了匹配文档而重写。

2. 仓库结构修订

沿用原monorepo，新增或强化以下领域：

family-atlas/
├── apps/web/src/features/
│   ├── home/                 # 自适应首页判定与模式切换
│   ├── world/                # 动态地球、足迹、推荐、愿望
│   ├── destination/          # 国家/目的地详情
│   ├── prepare/              # 游戏化解锁任务
│   ├── live-data/            # 最新数据同步UI与SSE进度
│   ├── journey/              # 计划、进行中、完整档案
│   ├── memory/               # 基础/高级Memory Chain
│   ├── share/                # 固定羊皮纸MVP与完整Share Studio
│   └── family/               # 单Owner档案成员，V4协作
├── apps/api/src/modules/
│   ├── home/
│   ├── destination/
│   ├── sync/
│   ├── prepare/
│   ├── journey/
│   ├── memory/
│   └── share/
├── packages/
│   ├── globe/                # Cesium封装与降级
│   ├── content/              # 目的地、规则、模板内容包
│   ├── providers/            # 官方API/公开页面数据适配器
│   ├── track/
│   ├── shared/
│   └── ui/
└── docs/
    ├── current-baseline.md
    ├── architecture-decisions.md
    └── source-policy.md

3. 领域模型增量修订

3.1 Journey状态

DRAFT → PLANNING → PREPARING → READY → ONGOING → COMPLETED → ARCHIVED

未完成Journey定义：PLANNING | PREPARING | READY | ONGOING。

3.2 自适应首页

新增用户首页偏好：

model HomePreference {
  userId        String @unique
  mode          HomeMode @default(AUTO) // AUTO|WORLD|JOURNEY
  pinnedJourneyId String?
}

GET /api/v1/home/context 返回：

{
  resolvedMode: 'WORLD' | 'JOURNEY',
  reason: 'NEW_USER' | 'NO_ACTIVE_JOURNEY' | 'ACTIVE_JOURNEY' | 'USER_OVERRIDE',
  activeJourneys: JourneySummary[],
  primaryJourney?: JourneySummary,
  worldSummary: { explored, wishlist, recommendations }
}

判定优先级：用户手动固定 > 置顶Journey > ONGOING > 最近更新的READY/PREPARING/PLANNING > World。

3.3 护照按成员存储

新增：

model MemberPassport {
  memberId       String
  countryCode    String
  passportNumberEncrypted String?
  expiryMonth    String?
  isPrimary      Boolean @default(false)
}

产品早期不强制存护照号码；仅在用户主动上传材料时加密存储。入境规则匹配以成员护照国家为准。

3.4 清单门槛

TripChecklistItem新增：

gateType: HARD | ACKNOWLEDGED | ADVISORY
status: TODO | IN_PROGRESS | DONE | NEEDS_REVIEW | WAIVED | LOCAL_PURCHASE
waiveReason?: string

约束：

HARD不得WAIVED；

ACKNOWLEDGED可WAIVED但waiveReason必填；

ADVISORY不参与硬准备度；

解锁条件：所有HARD为DONE；所有ACKNOWLEDGED为DONE或WAIVED。

3.5 最新数据同步

新增：

model LiveDataSnapshot {
  destinationId String
  kind           LiveDataKind // WEATHER|ENTRY_RULE|TRANSPORT|ADVISORY|EVENT
  payload        Json
  sourceRecords  Json
  fetchedAt      DateTime
  validUntil     DateTime?
  confidence     Int
  status         SnapshotStatus // FRESH|STALE|PARTIAL|ERROR
  version        Int
}

model SyncJob {
  destinationId String
  requestedBy   String
  status         SyncStatus // QUEUED|RUNNING|VERIFYING|COMPLETED|PARTIAL|FAILED|CANCELLED
  progress       Int
  currentStep    String?
  resultSummary  Json?
  errorSummary   Json?
}

3.6 基础Memory Chain前置

V1即启用MemoryNode正式表，但自动生成范围受限：

轨迹起点/终点；

长停留点；

用户精选照片叠卡；

手工事件；

每日开始/结束。

高级AI节点仍为draft，并在V3实现。

3.7 分享MVP

V1固定羊皮纸长图可不创建公开ShareCopy，但必须：

本地或服务端临时渲染；

只使用用户明确勾选内容；

默认应用脱敏；

导出后不产生可访问公开URL。

4. API契约增量

Home
  GET   /api/v1/home/context
  PUT   /api/v1/home/preference

Live Data
  GET   /api/v1/destinations/:slug/live-snapshots
  POST  /api/v1/destinations/:slug/sync
  GET   /api/v1/sync-jobs/:id
  GET   /api/v1/sync-jobs/:id/events       # SSE
  POST  /api/v1/sync-jobs/:id/cancel
  POST  /api/v1/sync-jobs/:id/retry?kind=WEATHER

Prepare
  POST  /api/v1/prep-plans
  PATCH /api/v1/checklist-items/:id
  POST  /api/v1/checklist-items/:id/waive
  POST  /api/v1/prep-plans/:id/unlock

Memory V1
  GET   /api/v1/journeys/:id/memory-chain
  POST  /api/v1/journeys/:id/memory-chain/build-basic

Share V1
  POST  /api/v1/journeys/:id/share-preview/parchment
  GET   /api/v1/jobs/:id/events             # 生成进度SSE

统一进度事件：

type ProgressEvent = {
  jobId: string
  progress: number
  step: string
  message: string
  source?: { name: string; url?: string }
  completedKinds?: string[]
  failedKinds?: { kind: string; reason: string }[]
}

5. 数据同步子系统

5.1 来源优先级

1. 官方开放API；

2. 官方公开页面/公告；

3. 获得授权或明确允许使用的可信数据服务；

4. 编辑内容包；

5. 其他来源只用于线索，不直接发布为签证/入境结论。

5.2 Provider Adapter

interface DestinationDataProvider {
  kind: LiveDataKind
  supports(input: SyncContext): boolean
  fetch(input: SyncContext, signal: AbortSignal): Promise<ProviderResult>
  normalize(raw: unknown): NormalizedSnapshot
  freshness(snapshot: NormalizedSnapshot): Freshness
}

packages/providers中每个来源独立实现，API与抓取方式对上层透明。

5.3 合规爬虫边界

仅抓取公开可访问且条款允许的页面；

遵守robots、频率限制和版权要求；

禁止绕过登录、验证码、付费墙或反爬措施；

页面结构变化导致解析失败时返回PARTIAL，不静默使用旧字段；

原始抓取响应保存短期审计摘要，不长期复制受版权保护全文。

5.4 同步步骤和进度

0-5%    创建任务与读取缓存
5-25%   天气/季节数据
25-50%  入境与签证规则
50-65%  交通与直飞限制
65-80%  安全/近期提醒
80-92%  来源去重、冲突检测、时间有效性
92-100% 生成版本快照并发布

任何一个模块失败不应使其他模块失效。结果状态可为PARTIAL。

5.5 前端展示

“同步最新数据”按钮；

上次更新时间与缓存状态；

总进度条和当前步骤；

来源列表；

成功/失败模块；

取消、重试失败模块；

页面离开后任务继续，返回可恢复进度。

6. 自适应首页施工规格

6.1 根路由流程

App Bootstrap
  → Auth/Family加载
  → GET /home/context
  → resolvedMode=JOURNEY ? JourneyFocusHome : WorldExploreHome
  → 用户可用顶部模式切换器即时切换

6.2 Journey Focus

必须包含：

当前Journey封面、状态和倒计时；

路线规划与Day摘要；

硬准备度/建议完成率；

最重要的三个下一步任务；

最新数据同步入口和数据新鲜度；

天气、签证、交通近期变化摘要；

基础Memory Chain预览（有轨迹/媒体时）；

“探索世界”缩略地球入口。

6.3 World Explore

必须包含：

动态地球六层；

洲际幻灯；

T1推荐；

足迹六态；

愿望清单；

最近Journey入口；

若有未完成Journey，显示“继续旅程”浮动卡。

7. 游戏化Unlock Quest施工规格

7.1 任务类别组件

新增QuestCategoryCard，支持十类图标：

passport/visa

currency/payment

power/adapter

sim/network

apps

transport

health/insurance

clothing/gear

culture/language

safety/weather

卡片状态：LOCKED、AVAILABLE、IN_PROGRESS、DONE、NEEDS_REVIEW、WAIVED。

7.2 准备度

hardReadiness = HARD done / HARD total
ackReadiness  = ACK done or waived / ACK total
advisoryRate  = ADVISORY done / ADVISORY total

界面不得把WAIVED显示为普通DONE；必须显示跳过数和原因入口。

7.3 解锁动画

动画序列6-9秒，可跳过：

1. 图标任务逐项发光；

2. 清单卷轴撕裂；

3. 护照盖章；

4. 地球转向；

5. 出发城市到目的地的航线与飞机；

6. 国家地貌放大；

7. T1灯塔闪烁；

8. 进入国家页。

prefers-reduced-motion下使用无粒子、短转场版本。

8. Memory Chain前置施工规格

8.1 V1基础节点生成

规则：

每日首个轨迹点→DAY_START；

每日最后轨迹点→DAY_END；

停留超过配置阈值→PLACE；

精选照片叠卡→MEDIA；

用户事故/心得→EVENT；

用户可合并、重命名、移动和删除节点。

8.2 V1交互

时间轴点击联动地图；

上一站/下一站；

节点缩略→记忆卡→高清全屏；

关闭媒体后恢复原相机和选中节点；

可从头到尾手动播放。

8.3 V3高级能力

AI自动节点草稿；

成员视角；

路线自动回放；

记忆电影；

时间胶囊；

地图皮肤。

9. 分期施工里程碑

M0 代码基线与文档校准

输出当前仓库审计；

确认已实现能力与缺口；

修复现有build/test；

建立ADR，禁止未经批准的框架迁移。

AC：pnpm build && pnpm test全绿；形成已完成/部分完成/未开始矩阵。

M1 V0.8旅行底座稳定

稳定Journey CRUD、成员档案、轨迹导入、媒体导入；

3D路线、照片三层、海拔联动；

基础数据卡、装备/注意事项；

2D降级和响应式布局。

AC：样例Journey可在PC/移动完整浏览；5000点轨迹达到基准性能；地图上下文不丢。

M2 Public V1.0 世界与旅行首发

自适应首页；

World Engine基础六层与T1推荐；

足迹/愿望；

基础Memory Chain；

固定羊皮纸长图MVP；

Journey和World双向入口。

AC：新用户默认地球；存在未完成Journey默认旅程指挥中心；用户可切换；可从地球进入回忆并导出脱敏长图。

M3 V1.5探索与准备

T1/T2/T3内容包与可解释推荐；

位置/时区/成员护照；

LiveDataSnapshot与同步进度；

游戏化十类任务；

HARD/ACK/ADVISORY门槛；

解锁动画与国家探索页。

AC：同一目的地因护照不同显示不同规则；同步可显示完整进度与部分失败；HARD未完成时前后端均禁止解锁。

M4 V2.0完整旅行记录

旅行进行中移动页；

离线包、IndexedDB队列和同步；

花费五视图；

装备库、快照和评价；

注意事项/知识快照；

视频节点与每日时间线；

数据导出。

AC：飞行模式记录10条数据恢复网络后零丢失；旅行结束可完成完整复盘。

M5 V3.0高级记忆与分享

AI节点草稿；

自由探索、成员视角、路线回放；

记忆电影和时间胶囊；

AI文案/转写；

ShareCopy、互动网页、长图、PDF、多主题和隐私配置。

AC：自动回放旅行；分享副本不影响原档案；关闭链接立即失效；儿童脱敏默认开启。

M6 V4.0家庭人生地图

多账号Editor/Viewer；

变更历史；

成员成长线和里程碑；

家庭护照与非竞争型徽章；

年度回顾与代际记忆。

AC：不同成员的多年Journey可汇总为家庭成长地图；多人编辑重要操作可撤销。

10. 测试与质量门槛

10.1 新增关键测试

自适应首页判定的所有状态组合；

用户偏好覆盖AUTO逻辑；

HARD不可waive、ACK waive需原因、解锁422；

同步任务SSE断线重连；

某数据模块失败时PARTIAL结果可用；

来源时间超过阈值显示STALE；

基础Memory Chain节点生成与地图联动；

长图默认脱敏；

3D低帧率自动降级2D。

10.2 性能预算

沿用现有NFR：

地球首屏PC≤3s、移动4G≤5s；

目标60fps，最低30fps，持续<24fps自动降级；

1000张照片+5000轨迹点Journey打开≤4s；

同屏Beacon按缩放聚簇；

最新数据同步后台任务化，页面不阻塞。

10.3 Definition of Done

每个任务必须满足：

类型检查、lint、单测、API测试、E2E冒烟全绿；

PC和375px移动布局无溢出；

加载、空态、失败、权限不足、离线和降级状态完整；

数据来源和更新时间可见；

重要操作可撤销；

文档与实际API/schema同步；

不以静态mock替代验收要求，除非任务明确为Prototype。

11. Codex执行指令

1. 先审计仓库，不根据文档猜测已实现状态。

2. 保留现有技术栈和可用组件，禁止整仓重写。

3. 每个里程碑建立独立分支或PR，前序AC未通过不得宣称后序完成。

4. 数据同步与AI必须后台任务化，前端只消费状态和进度。

5. 所有受监管/高风险信息必须保留来源、更新时间、快照和免责声明。

6. 每次完成任务后更新：`docs/progress-matrix.md`、数据库迁移、API文档和E2E用例。

7. 视觉效果必须有无动画/2D降级路径。

8. 最终验收以用户可完成的端到端流程为准，不以组件数量为准。